|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 12. 05. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

boli prebraté pravidla v rámci spoločnosti Skanska v častiach : Záleží nám na živote, konáme eticky a transparentne a buďme lepší - spoločne.

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE** Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 15.05.2023 podľa harmonogramu prác. Predbežný harmonogram prác na obdobie 15.05.2023 – 28.05.2023  1. betonáž vodorovných nosných konštrukcií v časti prístavba
2. murárske práce v časti nadstavba a prístavba
3. kladenie vnútorných rozvodov : voda, kúrenie a elektro rozvody
4. montáž zámočníckych konštrukcií
5. demontáž vežového žeriavu 22.5.2023 – 23.5.2023
6. izolovanie striech

  S pozdravom  |

V Bratislave. dňa 12.05.2023 Podpis: