|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 12. 05. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

boli prebraté pravidla v rámci spoločnosti Skanska v častiach : Záleží nám na živote, konáme eticky a transparentne a buďme lepší - spoločne.

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE**    Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 15.05.2023 podľa harmonogramu prác.    Predbežný harmonogram prác na obdobie 15.05.2023 – 28.05.2023     1. betonáž vodorovných nosných konštrukcií v časti prístavba 2. murárske práce v časti nadstavba a prístavba 3. kladenie vnútorných rozvodov : voda, kúrenie a elektro rozvody 4. montáž zámočníckych konštrukcií 5. demontáž vežového žeriavu 22.5.2023 – 23.5.2023 6. izolovanie striech       S pozdravom |

V Bratislave. dňa 12.05.2023 Podpis: